いただいたご要望について、実現の可否と、あわせて注意点をご報告いたします。

1-① 出題形式の追加（ディクテーション／書き取り）

実装可能です。

タイピングの仕組みと音声読み上げが既にあるので、その組み合わせで作れます。全文入力と穴埋めの両方に対応します。

穴埋めは、問題データに次のように書いていただく形を想定しています。

I have been [studying] English for three years.

角かっこの中が答え、それ以外が画面に表示される文、という約束です。現在のCSV登録の仕組みがそのまま使えます。 穴を2か所以上に増やすことも可能です。

入力の自動補正もご要望どおり可能です。大文字・小文字、前後のスペース（全角・半角）に加えて、アポストロフィの種類の違いや、単語間の余分なスペースも吸収します。 ここを揃えておかないと、正しく打っているのに不正解になる事故が起きるためです。

懸念点として、国語のディクテーションには技術的な注意点があります。

漢字変換を伴う入力は、日本語入力の「変換確定」とアプリの「解答送信」がぶつかります。変換候補を選ぶためにEnterを押した瞬間、アプリが解答として受け取ってしまう問題です。

これは制御可能なのですが、Windows・iPhone・Androidで挙動が異なり、またOSの更新によって将来的に動作が変わる可能性があるため、継続的な検証とメンテナンスが必要な部分になります。 そのため、まず英語のディクテーションを先に実装し、国語は動作検証の時間を確保したうえで着手することをお勧めいたします。

もう1点、送り仮名や表記のゆれ（「表す／表わす」など）については、正解を複数登録できる形にして吸収します。

1-② 問題・解答における「英語・日本語の混在」対応

実装可能です。

現在は科目ごとに読み上げの言語を判定していますが、これを問題1つずつの判定に変更することで、同じセットの中に英語と日本語が混ざっても正しく読み上げられるようになります。

複数解答については、スラッシュ区切り・順不同で実装いたします。

give / gave / given

順番を問わず、3つすべてがそろっていれば正解とする判定です。全角スラッシュや前後のスペースが混ざっても正しく判定できるようにいたします。

懸念点は、「一部だけ合っている場合」の扱いです。

順不同にしても、3つのうち2つしか書けなければ不正解になります。ここは「すべてそろって正解」を基本とし、間違えた際に正解と、どれが書けていなかったかを画面に表示することで、学習につながる形にいたします。

2. テスト進行モードの追加（自動送りモード）

実装可能です。

手動送りと自動送りを、設定で切り替えられるようにいたします。

懸念点は、待ち時間の設定です。

正解と誤答で同じ秒数にすると、間違えた問題ほど解説を読む時間がなくなり、かえって頭に残らないという逆効果が起きます。そのため、正解時は短く（1秒程度）、誤答時は解説を読める長さ（3〜4秒程度）と、自動的に変える設計にいたします。秒数はあとから調整できるようにしておきます。

あわせて、音声の読み上げが終わるまで次に進まない制御と、途中で止められる一時停止も入れます。ノートを取りたいときや、声をかけられたときに止められないと使いづらいためです。

3. タイピングテストにおける解説・音声の出力タイミング統一

確認いたしましたところ、タイピングテストは既にご要望の仕様になっておりました。 正答・誤答・時間切れのいずれの場合も、解説と例文が表示され、音声も再生される作りです。

ご覧いただいたのは4択テストの方かと存じます。 こちらは解説は常に表示されますが、音声は誤答と時間切れのときだけ再生され、正解時には鳴らない仕様になっておりました。ご指摘のとおり統一すべきですので、4択テストも正解時に音声が鳴るよう修正いたします。

また、iPhoneの場合の懸念点も併せてお伝えします。

iPhoneのSafariには、利用者が操作していない音声の自動再生を止める仕様があります。そのため、解答直後に自動で鳴るはずの音声が、iPhoneでは無音になっている可能性があります。ボタンを押せば鳴りますので、もしもiPhoneで操作されておりましたら、画面内の「🔊」ボタンを押して音が出るかどうかをお試しいただけますと幸いです。

対策としては、アプリを開いた最初の1回だけ音声を許可する操作をしていただき、以降は自動再生できるようにする方法があります。この方式で改善するかどうかは実機での検証が必要ですので、修正とあわせて対応いたします。

なお、この制限はiOSの更新によって挙動が変わることがあるため、こちらも継続的な確認が必要な箇所となります。

アプリ内で『注意事項』『ヘルプ』『よくある質問』などを設置して、問い合わせと対応の工数を減らす仕組みを導入いたします。

4-1. スタンプシートを1ページ50マスに

実装可能です。50マスに統一いたします。

懸念点は、マスの並べ方です。 50は正方形になりませんので、5列×10行の縦長でお作りします。10列にするとスマートフォンでは1マスが1センチ前後になり、スタンプの絵柄が潰れて見えなくなるためです。

現在25マスで記録されている分については、そのまま50マスの台紙に引き継がれる形にいたしますので、記録が失われることはありません。

4-2. 「単語を探す」機能について

こちらはテストから拾っているのではなく、アプリに登録されている問題データそのものを検索しています。 ですので、登録していただいた分だけ、そのまま辞書として充実していきます。 英語・国語・社会の用語、いずれも同じ仕組みで扱えます。

登録データがおそらく1万件以上になる可能性がございますため、この部分についての懸念点を2つお伝えします。

1つ目は、検索の速さです。

現在は検索のたびに全件を1件ずつ調べる作りのため、1万件を超えると反応が目に見えて遅くなります。 あらかじめ索引を作っておく方式に変更すれば解決しますが、これは後から入れるほど改修が大きくなる部分です。 大量登録を予定されるのであれば、早い段階で先に入れておくことを強くお勧めいたします。

2つ目は、初回の読み込み時間です。

1万件でもデータ量は1.5メガバイト程度と軽く、端末の容量は問題になりません。ただし初めて開くときに全科目を一度に読み込むと待ち時間が発生するため、「英語だけ」「社会だけ」と科目ごとに読み込む方式にしておくのが安全です。

4-3. 英単語のレベル分け

実装可能です。

「英検」は登録商標のため、そこだけが懸念点です。アプリ内で級を表示する場合、表記の仕方に配慮が必要でございます。「英検5級」と断定的に書くより、「中学初級レベル」といった独自の呼称を主にし、補足として相当級を示す形が安全です。

「中学初級レベル（英語検定●級クラス）」という表記程度が適正で、かつレベルが明確になり、生徒が目標を立てやすくなる良いご提案かと存じます。

正式には権利者への確認が望ましく、先方にご判断いただくべき事項です。

4-4. 使い方講習・大人の参加について

追加の開発は不要で、問題データをご用意いただくだけで対応できます。

大人の方が学ぶ題材としては、簿記・漢字検定・ファイナンシャルプランナーなどの資格系が、一問一答の形にしやすく相性が良いかと存じます。同じ仕組みのまま、科目を追加する形で対応可能です。

教場での講習については、拝見していて良い流れだと感じております。操作説明の資料が必要でしたら、あわせてご用意いたします。